Név: Fejér Gergő

Neptun-kód: IHF99P

Szak: Gazdaságinformatikus BSc.

Telemedicina Webalkalmazás – Tématerv

- Bevezetés

A digitalizáció előretörése új lehetőségeket kínál az egészségügy területén, ahol a telemedicina-alapú megoldások egyre nagyobb szerepet kapnak. A webalkalmazások révén lehetővé válik az orvos, és betege közötti kapcsolattartás földrajzi távolságokat leküzdve, ráadásul gyorsan és kényelmesen.

Ezek a rendszerek különösen hasznosak lehetnek olyan helyzetekben, ahol a személyes jelenlét nem megoldható, vagy ahol a gyors reakció kulcsfontosságú. Ugyanakkor a technológia alkalmazása új kihívásokat is felvet. Ilyen például az adatbiztonság, az informatikai infrastruktúra hozzáférhetősége vagy a személyes kontaktus hiánya.

Szakdolgozat célja egy olyan telemedicina webalkalmazás megtervezése és fejlesztése, amely modern technológiák felhasználásával nyújt hatékony megoldást a hétköznapi egészségügyi problémák kezelésére, figyelembe véve a felhasználó barát kialakítást.

- Főbb funkciók

- Vendég

- Páciensi regisztráció, Orvosi jelentkezés, Bejelentkezés

- Páciens aktor

- Orvosok listázása

- Orvosokkal történő üzenetváltás

- Orvosok értékelése

- Időpontra való jelentkezés, időpont lemondása

- Egészségügyi napló megtekintése

- Dokumentumok megtekintése, letöltése

- Mesterséges Intelligencia Assziszenssel történő beszélgetés

- Orvos aktor

- Pácienssel történő kommunikáció

- Rendelési időpontok megadása

- Diagnosztizálás

- Dokumentumok feltöltése

- Mesterséges Intelligencia Assziszenssel történő beszélgetés

- Adminisztrátor aktor

- Orvosi jelentkezések elbírálása

- Mesterséges Intelligencia betanítása

- Rendszerüzenetek kiírása

- Felhasználók törlése, létrehozása, adataik módosítása

- Választott technológiák

Frontend: Angular + Ionic

  - Komponens alapú frontend fejlesztés

  - Modern webes és mobil felület fejlesztésére

Backend: Node.js

  - Kiszolgálóoldali logika megvalósítása

  - REST API-k fejlesztése

Adatbázis: MySQL

  - Felhasználói adatok, orvosi értékelések, üzenetek tárolása

Autentikáció: JWT (JSON Web Token)

  - Biztonságos felhasználói azonosítás tokennel

Állapotkezelés: localStorage

  - Lokális állapot kezelése, pl. beállítások megőrzése

Felhő tárolás: firebase

  - Fájlok biztonságos felhőalapú mentése

- Összegzés

Szakdolgozatom célja egy olyan webalapú telemedicina alkalmazás tervezése és fejlesztése, amely hatékony kommunikációs csatornát biztosít az orvos és páciens között, függetlenül a fizikai távolságtól vagy az időbeli korlátoktól. Az alkalmazás célja, hogy leegyszerűsítse és digitalizálja a konzultációs folyamatokat, elősegítve ezzel a gyorsabb és rugalmasabb ellátást, optimalizálva ezze azt.

A rendszer lehetőséget kínál online időpontfoglalásra, ahol a páciensek előre jelentkezhetnek konzultációkra, valamint megtekinthetik a korábbi találkozóikhoz tartozó dokumentációkat, mint például orvosi leleteket vagy kezelési javaslatokat. A fejlesztés során kiemelt figyelmet kap a felhasználói élmény, az adatok biztonságos kezelése, valamint a könnyű kezelhetőség mind a páciensek, mind az orvosok számára. Az alkalmazás célja, hogy hozzájáruljon a digitalizált egészségügyi rendszerek fejlődéséhez, és hatékony alternatívát nyújtson a hagyományos, személyes jelenléten alapuló konzultációk mellett.

Mérföldkövek és Ütemterv

| Szakdolgozat – Telemedicina Webalkalmazás | Projekt kezdete |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2025/ Febr/24 |  |
| Feladat | Kezdete | Vége |
| 1. Mérföldkő – Tervezési szakasz |  |  |
| 1.1 Drótvázak, alapszínek, UI/UX koncepció | 2025-02-24 | 2025-02-29 |
| 1.2 Adatbázis logikai tervezés, szerepkörök (user, admin, stb.) | 2025-03-01 | 2025-03-05 |
| 1.3 Technológiai stack kiválasztása, projektstruktúra létrehozása | 2025-03-06 | 2025-03-10 |
| 2. Mérföldkő – Felhasználókezelői modul |  |  |
| 2.1. Főoldal frontend része és routing | 2025-03-18 | 2025-04-07 |
| 2.2. Regisztrációs űrlap frontend (páciens, orvos) | 2025-04-08 | 2025-04-11 |
| 2.3. Regisztrációs backend (validáció, adatbázis, JWT, hash) | 2025-04-12 | 2025-04-18 |
| 2.4. Bejelentkezés UI + backend logika | 2025-04-19 | 2025-04-25 |
| 2.5. Role alapú irányítás (dashboard redirect) | 2025-04-26 | 2025-04-28 |
| 2.6. Tesztelés, hibakezelés, notifikációk | 2025-04-29 | 2025-05-04 |
| 3. Mérföldkő – Dashboard modulok (felhasználói szerepkörök szerint) |  |  |
| 3.1 Páciens dashboard komponens | 2025-05-06 | 2025-05-11 |
| 3.2 Orvos dashboard | 2025-05-12 | 2025-05-18 |
| 3.3 Admin dashboard | 2025-05-19 | 2025-05-25 |
| 3.4 Token alapú route guard + jogosultság teszt | 2025-05-26 | 2025-06-02 |
| 4. Mérföldkő – Orvoskereső & Időpontfoglalás |  |  |
| 4.1 Orvoslista szűréssel | 2025-06-03 | 2025-06-11 |
| 4.2 Orvosi rendelési idő kezelése | 2025-06-12 | 2025-06-17 |
| 4.3 Időpontfoglalás páciens részéről | 2025-06-18 | 2025-06-22 |
| 4.4 Időpont lemondás | 2025-06-23 | 2025-06-28 |
| 4.5 Szabad időpontok megjelenítése | 2025-06-29 | 2025-07-03 |
| 5. Mérföldkő – Kommunikációs modul |  |  |
| 5.1 Páciens - orvos privát chat | 2025-07-04 | 2025-07-10 |
| 5.2 Admin rendszerüzenetek | 2025-07-11 | 2025-07-15 |
| 5.3 AI Chat asszisztens (üzenetfogadó UI + válaszlogika) | 2025-07-16 | 2025-07-28 |
| 6. Mérföldkő – Egészségügyi adatrögzítés, dokumentumkezelés |  |  |
| 6.1 Diagnózis rögzítése orvos által | 2025-07-29 | 2025-08-06 |
| 6.2 Lelet létrehozása és feltöltése pdf formátumban | 2025-08-07 | 2025-08-13 |
| 6.3 Receptek kiállítása | 2025-08-14 | 2025-08-18 |
| 6.4 Receptek, leletek páciens oldali megtekintése | 2025-08-19 | 2025-08-22 |
| 7. Mérföldkő – Egészségügyi napló |  |  |
| 7.1 Időbélyeg alapján rendezés | 2025-08-23 | 2025-08-25 |
| 7.2 Diagnózissal való összeköttetés | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
| 7.3 Dokumentumok letöltési lehetősége | 2025-08-29 | 2025-09-09 |
| 8. Mérföldkő – Rendszeradminisztráció és AI betanítás |  |  |
| 8.1 Orvosi regisztráció elbírálása | 2025-09-10 | 2025-09-15 |
| 8.2 Felhasználók törlése, létrehozása, adatok módosítása | 2025-09-16 | 2025-09-22 |
| 8.3 Mesterséges Intelligencia betanítása | 2025-09-23 | 2025-09-26 |
| 9. Mérföldkő – Tesztelés, dokumentáció, hostolás |  |  |
| 9.1 Funkciolális és reszponzív tesztek | 2025-09-27 | 2025-10-04 |
| 9.2 Hostolás | 2025-10-05 | 2025-10-14 |
| 9.3 Dokumentálás | 2025-10-15 | 2025-11-10 |